

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | *Análisis del Caso*  *Definición de Visión y Pilares*  *Épicas Historias de Usuario*  *Sprint 0: Administración Inicial*  *Sprint 1: Diseño de Wireframes*  *De momento hemos completado las fases iniciales de análisis, definición de visión y creación de las épicas y las historias de usuario. La estructura del proyecto ha sido bien definida en el Sprint 0, y actualmente, en el Sprint 1, estamos trabajando en los wireframes para asegurar un diseño funcional y atractivo para la app.* |
| --- | --- |
| Objetivos | *Opcional en caso de ajuste* |
| Metodología | *Opcional en caso de ajuste* |
| Evidencias de avance | *El análisis del caso lo realizamos en el primer informe, donde se ven reflejados varios puntos importantes que serían la factibilidad, el problema a solucionar, contexto, impactos, objetivos que esto vendría siendo el análisis del caso, acompañando obviamente de que metodologías vamos a ocupar.*  *Realizamos la visión y pilares del proyecto para tener una mejor vista de lo que será nuestro proyecto, al igual que realizamos las épicas e historias de usuario , esto nos ayuda a poder entender lo que necesita el usuario al momento de hacer nuestra app.*  *Durante el Sprint 0, se realizó la configuración inicial del proyecto, definiendo las herramientas a utilizar, la estructura del equipo y los procesos de comunicación. Entre los hitos alcanzados estuvieron:*  *Creación del backlog del producto.*  *Definición del roadmap de sprints.*  *Asignación de roles y responsabilidades dentro del equipo.*  *El Sprint 1 estuvo dedicado a la creación de los wireframes del proyecto. Estos representaron las primeras visualizaciones de la aplicación, permitiendo validar el flujo de interacción con los usuarios y realizar ajustes. Entre los avances logrados:*   * *Se diseñaron wireframes para las pantallas principales: inició, búsqueda de rutas, notificaciones, y mapas interactivos.* * *Se recibieron retroalimentaciones del equipo y se ajustaron los wireframes para mejorar la experiencia del usuario.* |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| ***Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.*** | ***Investigación de Requisitos*** | *Reunir y analizar requisitos de usuarios para definir funcionalidades.* | *Documentos de requisitos, entrevistas con usuarios* | ***2*** | *Analista de RequisitOS* | *hecho* |  |
| | ***Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento.*** | | --- | | ***Definición de Funcionalidades*** | *Establecer las funcionalidades clave y crear un documento de especificaciones.* | *Herramientas de documentación, software de diseño* | *1* | *Product Owner* | *hecho* |  |
| ***Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento.*** | ***Diseño de Wireframes*** | *Crear wireframes y prototipos de la interfaz de usuario* | *APIs de Google Maps, entorno de desarrollo* | *2* | *Diseñador UX/UI* | *hecho* |  |
| | ***Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos.*** | | --- | | ***Desarrollo de Notificaciones y Alarmas*** | *Integrar el sistema de geolocalización en la aplicación.* | *APIs de Google Maps, entorno de desarrollo* | *3* | *Desarrollador* | *en proceso* |  |
| ***Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos.*** | ***Implementación de Geolocalización*** | *Programar el sistema de notificaciones y alarmas personalizables.* | *IDE para desarrollo, herramientas de notificación* | *2* | *Desarrollador* | *en proceso* |  |
| ***Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento.*** | ***Diseño de la Interfaz de Usuario*** | *Implementar el diseño de la interfaz en la aplicación.* | *IDE para desarrollo, recursos gráficos* | *2* | *Diseñador UX/UI, Desarrollador* | *en proceso* |  |
| ***Implementar y mantener servicios y sistemas de software con estándares de calidad.*** | ***Implementación del Botón de Emergencia*** | *Desarrollar y probar la funcionalidad del botón de emergencia.* | *IDE para desarrollo, herramientas de prueba* | *1* | *Desarrollador* | *en proceso* |  |
| ***Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.*** | ***Implementación del Historial de Viajes*** | *Desarrollar la funcionalidad para guardar y gestionar el historial de viajes.* | *IDE para desarrollo, base de datos* | *1* | *Desarrollador* | *en proceso* |  |
| ***Implementar y mantener servicios y sistemas de software con estándares de calidad.*** | ***Pruebas de Funcionalidad y Usabilidad*** | *Realizar pruebas exhaustivas de la aplicación en diferentes dispositivos.* | *Dispositivos móviles, herramientas de prueba* | *2* | *Tester* | *en proceso* |  |
| ***Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento.*** | ***Ajustes Basados en Feedback*** | *Realizar ajustes y mejoras según el feedback recibido en pruebas.* | *IDE para desarrollo, herramientas de análisis* | *1* | *Desarrollador, Tester* | *en proceso* |  |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  **no han habido dificultades** |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*  *No hicimos ningún ajuste ya que no requiere ningún ajuste.* |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  *Estamos algo atrasados con algunas cosas, ya que todos estamos en practica y es difícil hacer todo a la vez.* |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)