***Daily Meeting***

**Duración:** 30 minutos

**Fecha:** 05/10/2024

**Asistentes:** Pablo Valdivia , Matias Berrios , Javiera Becerra

**Agenda: Implementación de la Geolocalización**

### **Revisión de tareas completadas desde la última reunión:**

* **Pablo Valdivia**: Informó sobre la validación de los wireframes y el avance hacia la implementación de funciones de geolocalización. Se completaron y validaron los ajustes de diseño con usuarios clave, y los wireframes se han ajustado para reflejar las alertas de proximidad.
* **Matías Berrios**: Comentó sobre la incorporación de feedback de los usuarios sobre los wireframes, destacando que encontraron la interfaz intuitiva pero recomendaron mejorar la visualización de las alertas de geolocalización para mayor claridad.
* **Javiera Becerra**: Verificó la documentación de roles y responsabilidades en la fase de implementación de geolocalización. Si bien los roles están definidos, es necesario detallar más las responsabilidades técnicas de cada miembro.

### **Tareas en progreso y planificadas:**

* **Preparación para la implementación de la geolocalización**:
  + **Responsable: Matías Berrios**: Integrar los cambios visuales sugeridos para las alertas en los wireframes antes de la implementación técnica.
  + **Responsable: Pablo Valdivia**: Revisar la estructura de código y preparar un prototipo para la geolocalización.
  + **Responsable: Javiera Becerra**: Coordinar la documentación de la API de Google Maps y otros recursos técnicos para asegurar la integración sin problemas.

**Documentación por sprint:**

* **Impedimentos**
* **Release**
* **Retrospective**
* **Review**
* **Scrum Board**
* **Burndown Chart**
* **Sprint Backlog**
* **Sprint planning**

***proxima reunion sabado 26/10/2024***