## Slide 1: PROYECTO “Pa’AbajoAPP”
PRESENTACIÓN FINAL PORTAFOLIO DE TÍTULO

## Slide 2: INTEGRANTES DEL PROYECTO
Javiera Becerra
Desarrolladora ,Team Scrum
Función: Parte grupo multinacional que trabaja para entregar incrementos del producto en cada sprint.
Matias Berrios
Scrum Master, Team Scrum
Función: Facilitador dentro del equipo.
Pablo Valdivia
Product Owner, Team Scrum
Función: Maximizar el valor del producto entregado por el equipo.
PROYECTO “Pa’AbajoAPP”

## Slide 3: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problema o dolor
Los pasajeros de transporte público frecuentemente se pasan de su destino debido a varias razones: quedarse dormidos, falta de conocimiento de la ruta, o simplemente por distracción. Esto provoca inconvenientes significativos, como pérdida de tiempo, desorientación, y estrés, especialmente en ciudades grandes.
Propuesta de solución
El proyecto de esta aplicación móvil, enfocada en mejorar la experiencia de usuarios de transporte público, busca resolver el problema de los pasajeros que se pasan de su destino durante sus viajes. Esta situación es común y afecta a personas que, por quedarse dormidas, no conocer bien la ruta, o simplemente distraerse, pierden su parada y enfrentan inconvenientes, como pérdida de tiempo y desorientación. La app pretende ofrecer una solución práctica, mediante la geolocalización y alarmas personalizadas que avisen al usuario cuando esté cerca de su destino, evitando estos problemas.
PROYECTO “Pa’AbajoAPP”

## Slide 4
Objetivo General
Desarrollar una aplicación móvil que garantice una llegada segura de los usuarios a sus destinos en transporte público mediante alertas de proximidad al destino, evitando que se pasen de su parada.
Objetivos Específicos
Desarrollar notificaciones y alarmas personalizables que avisen al usuario a medida que se acerque a su destino.
Diseñar una interfaz de usuario intuitiva que permita a los usuarios configurar fácilmente su punto de partida y destino.
Incorporar un botón de emergencia que permita al usuario enviar su ubicación a contactos de confianza o servicios de emergencia.
Guardar y gestionar un historial de viajes y rutas frecuentes para facilitar el uso repetido de la aplicación.
Garantizar la privacidad y seguridad de los datos del usuario mediante la implementación de medidas de protección adecuadas.
Realizar pruebas de usuario exhaustivas para asegurar la funcionalidad y la usabilidad de la aplicación en diferentes dispositivos y escenarios.
PROYECTO “Pa’AbajoAPP”

## Slide 5
Limitaciones
Limitación de tiempo: El proyecto se desarrollará dentro del semestre académico, por lo que la disponibilidad de tiempo será de entre 12 y 16 semanas. Esto significa que algunas funcionalidades avanzadas pueden no ser incluidas en la versión inicial.
Recursos limitados: El equipo solo cuenta con un número limitado de horas de trabajo semanal (entre 5 a 10 horas por persona). Además, el acceso a dispositivos móviles para pruebas puede ser limitado.
Dependencia de APIs externas: La aplicación dependerá de la API de Google Maps para la geolocalización. Problemas de disponibilidad o cambios en esta API podrían afectar el funcionamiento del sistema.
Alcances
Desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios de transporte público establecer un punto de partida y un destino.
Implementar geolocalización en tiempo real para rastrear la ubicación del usuario durante su viaje.
Crear un sistema de notificaciones y alertas personalizadas que avisen al usuario cuando esté cerca de su parada de destino.
Incorporar funcionalidades adicionales, como el historial de rutas, guardar rutas frecuentes y un botón de emergencia para mayor seguridad.
Desarrollar un diseño de interfaz de usuario (UI/UX) intuitivo y fácil de usar para mejorar la experiencia de los usuarios.
Integrar Google Maps API para obtener datos de ubicación y rutas.
Almacenar información en tiempo real usando una base de datos como Firebase para un acceso rápido y seguro.
Realizar pruebas de usuario para garantizar que la aplicación funcione correctamente antes de su lanzamiento.
PROYECTO “Pa’AbajoAPP”

## Slide 6: Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto
Metodología ágil Scrum
Esta metodología es adecuada ya que permite trabajar en sprints, ciclos cortos de desarrollo que fomentan incrementos funcionales continuos del producto. El uso de Scrum facilita la adaptación a cambios, ya que cada sprint permite revisar y ajustar las funcionalidades según los comentarios y necesidades del usuario. Además, mejora la colaboración dentro del equipo al definir claramente roles, tareas y responsabilidades.
El equipo se reunirá dos veces por semana, los sábados y domingos, para revisar el progreso, definir tareas y responsabilidades, y hacer ajustes necesarios. Estas reuniones garantizan una comunicación constante y efectiva, permitiendo hacer ajustes rápidos y eficientes a medida que avanza el desarrollo. .
¿Por qué usar esta metodología?
Scrum es ideal para este proyecto porque facilita la entrega de un producto funcional desde las primeras etapas de desarrollo y mejora continuamente con cada iteración. Esto permite responder rápidamente a las necesidades cambiantes de los usuarios y asegura un producto final de alta calidad que cumple con los objetivos planteados. Además, al utilizar herramientas como Azure DevOps, se puede gestionar y seguir de manera efectiva cada sprint, optimizando el flujo de trabajo y la productividad del equipo.
PROYECTO “Pa’AbajoAPP”

## Slide 7: Cronograma para el desarrollo del proyecto
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  | 
 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 | 
Análisis del Caso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definición de Visión y Pilares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Épicas Historias de Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Administración Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PROYECTO “Pa’AbajoAPP”

## Slide 8
Actividad | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  | 
 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 | 
Sprint 1: Diseño de Wireframes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sprint2: Implementación de Geolocalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sprint3: Desarrollo de Notificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sprint4: Implementación de Boton de panico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ajustes Basados en Feedback |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Presentación Final del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PROYECTO “Pa’AbajoAPP”

## Slide 9: Arquitectura del software
PROYECTO “Pa’AbajoAPP”

## Slide 10: Modelo de datos
PROYECTO “Pa’AbajoAPP”

## Slide 11: Tecnologías utilizadas
PROYECTO “Pa’AbajoAPP”

## Slide 12: Obstáculos presentados durante el desarrollo
Vincular el proyecto con la api de Google
03
01
Cuenta developer para habilitar maps
05
Gestión de permisos para diferentes versiones de Android
02
Versiones y compatibilidades de dependencias.
04
Generación del trazado de la ruta.
06
Guardar la geolocalización periódicamente.
PROYECTO “Pa’AbajoAPP”

## Slide 13: RESULTADOS OBTENIDOS
Desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios de transporte público establecer un punto de partida y un destino.
Implementar geolocalización en tiempo real para rastrear la ubicación del usuario durante su viaje.
Crear un sistema de notificaciones y alertas personalizadas que avisen al usuario cuando esté cerca de su parada de destino.
Incorporar funcionalidades adicionales, como el historial de rutas, guardar rutas frecuentes y un botón de emergencia para mayor seguridad.
Desarrollar un diseño de interfaz de usuario (UI/UX) intuitivo y fácil de usar para mejorar la experiencia de los usuarios.
Integrar Google Maps API para obtener datos de ubicación y rutas.
Almacenar información en tiempo real usando una base de datos como Firebase para un acceso rápido y seguro.
Realizar pruebas de usuario para garantizar que la aplicación funcione correctamente antes de su lanzamiento.

## Slide 14: DEMOSTRACIÓN DEL RESULTADO DEL PROYECTO
PROYECTO “Pa’AbajoAPP”

## Slide 15: PREGUNTAS DE LA COMISIÓN
PROYECTO “Pa’AbajoAPP”